**I. Obnova a rozvoj infrastruktury obce**

1. **Rekonstrukce budov, výstavba**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Objekt | Rozsah | Cena tis. Kč |
| 1. | Základní škola | Rekonstrukce vnitřních prostor:  -projekt /24-25/  -realizace -po etepách /25-26/  Rekonstrukce – byt  Dílny,odborné učebny  - PD /25/  - realizace – dotace  Oprava dřevěného plotu /24/ | 150  Á 500  1000  500  Dle PD  200 |
| 2. | Mateřská škola | Brána, plot /24/  Venkovní učebna ,mlhoviště, lezecký prvek:  (PD – 2024, realizace -25-26) | 500  580 |
| 3. | Penzion | Rekonstrukce sociálních zařízení v bytech | 200/rok |
| 4. | Zdravotní středisko | Rekonstrukce- byt | 2500 |
| 5. | Kulturní dům | Projekt rekonstrukce interiéru, budovy /24/  Realizace: rekonstrukce /25-26/,předpoklad dotace | 1500  40000 |
| 6. | Hasičská zbrojnice | Projekt rekonstrukce | 1000 |
| 7. | Tělocvična | Výměna vstupních dveří | 200 |
| 8. | Obecní úřad | Oprava obřadní síně | 850 |
| 9. | Stará hasičárna | Projekt: rekonstrukce interiéru, fasáda/ návaznost na centrum obce/ | 200 |
| 10. | Fotbalový stadion | Tréninkové hřiště PD /24/ | 200 |
| 11. | Fotovoltaika | / ČOV,ZS,č.p.386/- /23-24/  MŠ - PD | 6000  150 |
| 12. | Parkovací dům- Závořická | Parkovací dům – PD /25/ | 1000 |

**Pořadí důležitosti:**

1. **Aktuální roky 2024- 2025**
2. **Aktuální roky 2026- 2027**
3. **Aktuální roky 2028- 2029**
4. **Průběžné plnění**