**I. Obnova a rozvoj infrastruktury obce**

1. **Rekonstrukce budov, výstavba**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  Objekt |  Rozsah  | Cena tis. Kč |
|  1. | Základní škola | Rekonstrukce vnitřních prostor:-projekt /24-25/ -realizace -po etepách /25-26/Rekonstrukce – byt Dílny,odborné učebny- PD /25/- realizace – dotaceOprava dřevěného plotu /24/ |   150 Á 500 1000 500Dle PD200 |
| 2. | Mateřská škola | Brána, plot /24/Venkovní učebna ,mlhoviště, lezecký prvek:(PD – 2024, realizace -25-26) |  500 580 |
| 3. | Penzion | Rekonstrukce sociálních zařízení v bytech | 200/rok  |
| 4. | Zdravotní středisko | Rekonstrukce- byt |  2500 |
| 5. | Kulturní dům | Projekt rekonstrukce interiéru, budovy /24/Realizace: rekonstrukce /25-26/,předpoklad dotace |  1500 40000 |
| 6. | Hasičská zbrojnice | Projekt rekonstrukce  | 1000 |
| 7. | Tělocvična | Výměna vstupních dveří  |  200  |
| 8. | Obecní úřad  | Oprava obřadní síně  |  850 |
| 9. | Stará hasičárna | Projekt: rekonstrukce interiéru, fasáda/ návaznost na centrum obce/ |  200  |
| 10. | Fotbalový stadion | Tréninkové hřiště PD /24/  | 200 |
| 11. | Fotovoltaika | / ČOV,ZS,č.p.386/- /23-24/MŠ - PD | 6000150 |
| 12. | Parkovací dům- Závořická | Parkovací dům – PD /25/ | 1000 |

**Pořadí důležitosti:**

1. **Aktuální roky 2024- 2025**
2. **Aktuální roky 2026- 2027**
3. **Aktuální roky 2028- 2029**
4. **Průběžné plnění**