1. **Obnova a rozvoj infrastruktury obce**

**2. Dopravní infrastruktura.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  Objekt |  Rozsah  | Cena tis. Kč |
|  | Střed obce | Studie /24/Projekt – st. povolení /24-25/Realizace /26-27/ | 1001500 20000 |
|  | Most 1b – M1 v ulici 1. Máje | Projektová dok./24/Realizace rekonstrukce  | 5008000 |
|  | Nová komunikace mezi silnicí III/3703 (žel. přejezd) a silnicí III/0443 (firma ZDAR)  | Výstavba nové obslužné komunikace pro území smíšené výroby  | 10000 |
|  | Nová komunikace mezi ulicí 1. máje a silnicí III/0443 (železniční přejezd na Nový Dvůr)  | Výstavba nové spojovací komunikace: Ulice 1. máje – polní cesta VC 8 – silnice III/0443 (železniční přejezd na Nový Dvůr).  | 10000 |
|  | Mosty | Průběžné opravy | 200/rok |

**Pořadí důležitosti:**

1. **Aktuální roky 2024- 2025**
2. **Aktuální roky 2026- 2027**
3. **Aktuální roky 2028- 2029**
4. **Průběžné plnění**